ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник курсової роботи

Т.М. Заболотня  
“ ” 202\_р.

## Календарний план-графік

виконання курсової роботи

з дисципліни «Програмування»

студентом **Якубишином Анатолієм Сергійовичем**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Назва етапів розроблення | Термін  виконання | Позначки  керівника |
| 1 | Затвердження теми курсової роботи. Опрацювання відповідної літератури. Розроблення та узгодження технічного  завдання, оформлення аркуша завдання. | 13.02.2023 |  |
| 2 | Аналіз постановки задачі. | 19.02.2023 |  |
| 3 | Вибір та дослідження методів створення програми, вибір відповідних структур даних та шаблонів проектування. Перше узгодження з керівником. | 13.04.2023 |  |
| 4 | Доопрацювання структури модулів та класів з урахуванням пропозицій керівника. Проектування інтерфейсу користувача. | 03.05.2023 |  |
| 5 | Розроблення основних алгоритмів роботи програми та проектування інтерфейсу. Друге узгодження з керівником. | 15.05.2023 |  |
| 6 | Програмна реалізація. | 19.05.2023 |  |
| 7 | Демонстрування першого варіанту.  Третє узгодження з керівником. | 21.05.2023 |  |
| 8 | Тестування програми. | 23.05.2023 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Назва етапів розроблення | Термін  Виконання | Позначки  керівника |
| 9 | Аналіз результатів. Підготовка матеріалів КР та оформлення документації. | 24.05.2023 |  |
| 10 | Захист курсової роботи. | 27.05.2023 |  |

Студент

(підпис)